АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОБЕЛОКУРИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2025                              с. Старобелокуриха                                      № 34

Об организации и проведении мероприятий

по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций в период весеннего поло-

водья  2025 года.

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики села и их жизнедеятельности, а также для подготовки оперативных мероприятий и обеспечения своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним половодьем 2025 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  С 24 марта 2025 года  на территории села ввести режим повышенной готовности.

2.  Обязанности комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод возложить на комиссию по ЧС и ПБ (список прилагается)

3.  Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения   и территории села в период весеннего половодья и паводка 2025 года. (прилагается к постановлению)

4.   Комиссии по ЧС и ПБ организовать контроль за ходом выполнения мероприятий выполнения мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод, определить порядок дежурств оперативных смен, организовать оценку и анализ обстановки.

5.  Руководителям предприятий и учреждений, организаций, фермеров и частных предпринимателей, имеющих в собственности здания и сооружения:

-Организовать очистку от  снега производственных объектов, крыш зданий, кюветов дорог, прокопать каналы для пропуска талых вод ;

-Определить наиболее опасные для затопления производственные  объекты, заранее подготовить безопасные места для перемещения имущества, скота;

-Обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения;

- Проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб в наиболее уязвимых местах ;

-  Проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

- Провести комплекс  санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заражения острыми кишечными инфекциями населения, попадающего в зону затопления;

- Подготовить ФАП для оказания помощи пострадавшим при паводке;

-Организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в прудах, определить высотные отметки при которых село подвергнется подтоплению и  снизить уровень воды до минимальных объёмов.

принять необходимые меры для предотвращения попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоёмы;

- О местах дежурства и нахождения аварийных бригад довести до сведения населения.

- Жителям села, находящихся в зонах возможного затопления, убрать запасы овощей, картофеля из погребов, имущество, скот в безопасное место. Своевременно застраховать имущество и жилье.

- Оплату за проведение аварийно-спасательных работ производит собственник имущества.

- После прохождения паводка составить карту-схему по селу о фактическом затоплении при наивысшем уровне воды в 2018                                                                                                                                                                                                               году.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу после опубликования в установленном порядке.

Глава

Старобелокурихинского сельсовета                                             Н.И.Петина

# Приложение № 1 к постановлению

Администрации Старобелокурихинского

сельсовета от 21.03.2025 года № 34

## СПИСОК АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ

- Руководитель аварийно-спасательной бригады:

Окс Дмитрий Александрович-директор СПК «Белокуриха»

2    Члены аварийно-спасательной бригады:

Рыжков Антон Сергеевич – Зам. Председателя собрания депутатов

Шипунов Евгений Васильевич – житель села.

Евелев Виктор Анатольевич – Начальник пожарной части № 80 в с. Старобелокуриха.

Глава

Старобелокурихинского сельсовета                            Н.И. Петина